# Identificação

| Data: | 18/03/2026 | Início: | 10:00 | Término: | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: | Reunião Virtual |  |  | Redator: | Leticia |
| Projeto: | APV-AprovAI |  |  |  |  |

| Participantes | Presente | Área / Empresa | Telefone | E-mail | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Thiago |  | Líder de Projeto / Desenvolvedor Principal |  |  |  |
| - Leticia |  | Desenvolvedor |  |  |  |
| - Kamilly |  | Desenvolvedor |  |  |  |

# OBJETIVO DA REUNIÃO

1. Apresentação da Visão Geral do Projeto AprovAI.

2. Discussão e Validação dos Requisitos Iniciais.

3. Definição da Stack Tecnológica (Frontend e Backend).

4. Planejamento das Próximas Etapas e Divisão de Responsabilidades.

# ASSUNTOS

| N° | Assunto/Pergunta |
| --- | --- |
| 1 | Apresentação da Visão Geral do Projeto AprovAI O projeto AprovAI foi apresentado com o objetivo de criar uma aplicação web para auxiliar no gerenciamento e organização de métodos de estudo. A visão inicial foca em fornecer uma plataforma intuitiva para usuários registrarem, consultarem e gerenciarem diferentes técnicas de estudo. |
| 2 | Discussão e Validação dos Requisitos Iniciais Foram discutidos os requisitos funcionais e não funcionais iniciais, com base nos documentos presentes na pasta 1.Requisitos do repositório principal 1 . Os principais pontos abordados incluíram: • Funcionalidades Essenciais: Registro e login de usuários, criação e edição de métodos de estudo, visualização de métodos por categoria, e um painel de controle para administradores. • Requisitos de Performance e Segurança: A necessidade de uma aplicação responsiva e segura, com autenticação de usuários e proteção de dados. Decisão: Os requisitos iniciais foram validados e serão detalhados nos documentos de Análise e Design. |
| 3 | Definição da Stack Tecnológica (Frontend e Backend) Após análise das opções, a equipe decidiu pela seguinte stack tecnológica: • Frontend: React com TypeScript, utilizando react-router-dom para roteamento e lucidereact para componentes de UI. O gerenciamento de pacotes será feito via npm ou yarn 2 . • Backend: Supabase, como Backend-as-a-Service (BaaS), para gerenciar o banco de dados (PostgreSQL), autenticação e armazenamento. As credenciais serão configuradas via variáveis de ambiente ( REACT_APP_SUPABASE_URL , REACT_APP_SUPABASE_ANON_KEY ) 3 . Decisão: A stack tecnológica foi aprovada, visando agilidade no desenvolvimento e escalabilidade. |

# Pendências

Foi estabelecido um plano inicial para as próximas fases do projeto, com base no

documento AprovAI - Planejamento e Controle do Projeto.xlsx 4 . As responsabilidades foram

distribuídas entre os membros da equipe para iniciar o desenvolvimento do frontend e a

configuração do ambiente Supabase.

Decisão: As próximas etapas incluem o detalhamento do design da interface, a

implementação das funcionalidades de autenticação e o setup inicial do Supabase.

| N° | Pendência | Responsável | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detalhar os Casos de Uso e Prototipar as Telas Principais | Kamilly | 25/03/2026 |
|  | Configurar o ambiente Supabase e o esquema inicial do banco de dados | Thiago | 25/04/2026 |
|  | Iniciar o desenvolvimento dos componentes de UI do frontend | Thiago | 25/05/2026 |
|  | Revisar e refinar os documentos de requisitos | Leticia | 16/06/2026 |

# Próxima Reunião

Conclusão

A reunião foi produtiva, com a definição clara da visão do projeto, validação dos requisitos

iniciais e escolha da stack tecnológica. A equipe está alinhada com os próximos passos para

o desenvolvimento do AprovAI.